ProfScore

PLANO DE PROJETO

Responsáveis pelo Plano: Vivian Leite Fragoso, Carlos Henrique Cruz Xavier, Thiago Batista Gomes

Revisões do Documento

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/10/2025 | 1.0 | Versão inicial do Plano de Projeto | V. Fragoso, C. Xavier, T. Gomes |

1. Introdução

Este documento compreende as informações pertinentes ao planejamento do projeto ProfScore, incluindo o processo de software adotado, com suas fases e artefatos gerados. Apresenta os padrões e técnicas adotados, além de análise de riscos e planejamento de atividades de revisão, validação e verificação do projeto.

Este plano foi elaborado a partir de informações documentadas no Documento de Requisitos de Software (DRE) do ProfScore, fundamentada em um levantamento inicial de requisitos e no escopo do produto/serviço que será realizado por este projeto.

Este documento será utilizado como base para as atividades de acompanhamento, revisão, verificação e validação do projeto. Desta forma, ações corretivas e preventivas poderão ser tomadas.

1.1 Visão geral deste documento

Este documento está dividido em 9 seções principais:

- Seção 1 - Introdução: Descreve os objetivos deste documento.

- Seção 2 - Visão Geral: Apresenta o escopo do projeto e a WBS.

- Seção 3 - Processo de Desenvolvimento: Detalha a metodologia, padrões e controle.

- Seção 4 - Organização do Projeto: Define a equipe, responsabilidades e infraestrutura.

- Seção 5 - Análise de Riscos: Identifica riscos e planos de mitigação.

- Seção 6 - Estimativas: Abordagem para estimar esforço e custo.

- Seção 7 - Cronograma: Abordagem para o cronograma do projeto.

- Seção 8 - Referências: Documentos relacionados.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A tabela abaixo define os termos e abreviações utilizados, extraídos do DRE do ProfScore:

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| App | Aplicativo web. |
| DRE | Documento de Requisitos de Software. |
| UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá. |
| Usuário | Aluno da universidade (Usuário Comum) que utiliza o aplicativo. |
| Administrador | Perfil interno com acesso a relatórios e configurações. |

2. Visão geral

O objetivo do projeto é criar um aplicativo que permita a avaliação dos professores universitários pelos alunos da UNIFEI. Este projeto destina-se aos alunos da Universidade Federal de Itajubá.

O aplicativo permitirá aos alunos avaliar os professores com base em critérios pré-definidos (metodologia, clareza etc.) e fornecerá relatórios.

Fora do Escopo: O produto não incluirá funcionalidades como matrícula de alunos, gestão de notas ou integração com outros sistemas acadêmicos institucionais. O ProfScore será um sistema independente.

2.1 WBS (Work Breakdown Structure)

A WBS a seguir é baseada nos Requisitos Funcionais (RFCs) definidos no DRE:

1.0 Gerenciamento de Projeto

- 1.1 Planejamento e Controle

- 1.2 Gestão de Riscos

- 1.3 Gestão de Mudanças

2.0 Desenvolvimento (Funcionalidades)

- 2.1 [RFC01] Manter Usuário (Cadastrar, Consultar, Editar, Excluir)

- 2.2 [RFC03] Manter Avaliações dos Professores (Realizar, Consultar Pessoais)

- 2.3 [RFC04] Manter Feedback e Sugestões (Enviar, Consultar Anônimos)

- 2.4 [RFC02] Manter Relatórios (Gerar, Consultar)

- 2.5 [RFC06] Manter Histórico de Avaliações (Consultar, Editar)

- 2.6 [RFC07] Filtro e Pesquisa de Professores (Pesquisar, Aplicar Filtros)

3.0 Infraestrutura e Implantação

- 3.1 Configuração de Ambiente (Dev/Prod)

- 3.2 Implantação da API RESTful

- 3.3 Implantação do Banco de Dados (MongoDB)

- 3.4 Publicação da Aplicação Web

4.0 Encerramento

- 4.1 Testes de Homologação

- 4.2 Treinamento (se aplicável)

- 4.3 Entrega Final

3. processo de desenvolvimento do software

Padrões

- Comunicação: A comunicação entre o frontend (aplicação web responsiva) e o backend será realizada por meio de uma API RESTful.

- Banco de Dados: Será utilizado um banco de dados relacional (PostgreSQL).

- Código Fonte: O backend será executado em ambiente com suporte a Java Spring Boot. Os padrões de código seguirão as convenções da linguagem.

3.1 Revisões, Verificações e Validações

O controle de mudanças nos requisitos seguirá o processo definido na Seção 9 do DRE. Toda solicitação de mudança deve ser documentada, avaliada pela equipe quanto ao impacto (cronograma, esforço) e homologada antes da implementação.

4. Organização do projeto

4.1 Interfaces Técnicas e Organizacionais

A Matriz de Responsabilidades abaixo descreve os papéis:

| Nome / Perfil | Área | Responsabilidade (Perfil) |
| --- | --- | --- |
| Equipe de Desenvolvimento (Vivian, Carlos, Thiago) | Gestão e Desenvolvimento | Planejamento, Controle, Desenvolvimento e Garantia da Qualidade. |
|  | Alunos (Usuários Comuns) | Usuários Finais | Validar funcionalidades, realizar avaliações, enviar feedbacks. |
|  | Administradores | Gestão do Sistema | Monitorar plataforma, consolidar relatórios, moderar feedbacks. |

4.2 Controle de Documentos e Dados

4.4.1 Controle de versão

Será utilizada a ferramenta de gerência de configuração Git. Os dados de conexão do repositório serão definidos pela equipe.

5. análise de riscos

A tabela abaixo identifica os riscos iniciais do projeto.

- P (Probabilidade): 1-baixa, 2-média, 3-alta

- I (Impacto): 1-baixa, 2-média, 3-alta

- E (Exposição): P x I

Tabela de Riscos Identificados

| # | Declaração do Risco (Condição e Consequência) | P | I | E | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Risco de Desempenho: O sistema não suportar o mínimo de 1.000 usuários simultâneos, causando lentidão ou falhas. | 2 | 3 | 6 | Equipe Dev |
| 2 |  | Risco de Disponibilidade: O sistema ficar indisponível ou não atingir a meta de 99,5% durante o período letivo. | 1 | 3 | 3 | Equipe Dev |
| 3 |  | Risco de Segurança: Falha no armazenamento seguro de senhas ou falha na proteção contra ataques (ex: 5 tentativas de login). | 2 | 3 | 6 | Equipe Dev |
| 4 |  | Risco de Adoção: Baixa adesão dos alunos (usuários) por não ser um sistema institucional oficial. | 3 | 2 | 6 | Equipe (Todos) |

Tabela de Respostas aos Riscos

| # | Mitigação (Prevenção) | Resposta (Contingência) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar testes de carga e stress focados na escalabilidade (RNF05). Otimizar consultas ao MongoDB. | Alocar mais recursos de servidor (escalabilidade vertical) ou instâncias (horizontal). |
| 2 | Utilizar serviços de hospedagem em nuvem com alta disponibilidade e monitoramento. | Implementar plano de recuperação de falhas (RNF04) para garantir recuperação em até 5 minutos. |
| 3 | Implementar rigorosamente os requisitos RNF06 (HTTPS, hash) e RNF07 (bloqueio de login). Realizar testes de penetração básicos. | Aplicar patches de segurança emergenciais. Forçar redefinição de senhas se houver suspeita de violação. |
| 4 | Focar na usabilidade (RNF02) e interface responsiva (RNF01). Divulgação em canais de estudantes. | Coletar feedback rápido dos primeiros usuários para ajustes. |

6. Estimativas

As estimativas de tamanho, esforço e custo ainda serão detalhadas pela equipe de desenvolvimento. A priorização dos requisitos, conforme o gráfico do DRE (8 Essenciais, 5 Importantes, 1 Desejável), será fundamental para o planejamento das entregas.

7. cronograma

O cronograma detalhado será desenvolvido no MSProject. Ele será baseado nas atividades da WBS (Seção 2.1) e levará em conta as prioridades de requisitos identificadas no DRE.

8. Referências

Os seguintes documentos foram referenciados neste plano:

- PMI. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) - 5ª Edição. 2013.

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10ª Edição. Pearson, 2019.

- SWFactory Consultoria e Sistemas Ltda. Template Documento de Requisitos.

- Material de apoio da disciplina SDES06 Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).

- Documento de Requisitos de Software (DRE) - ProfScore.